# 贵州邮政智慧消防系统建设项目管理组织图

## 1. 项目管理组织原则

本项目管理组织旨在明确项目各方的职责、权限和沟通机制，确保项目高效、协同推进。遵循以下原则：

- 权责明确： 各角色职责清晰，避免职责交叉和推诿。

- 沟通顺畅： 建立多层次、多渠道的沟通机制，确保信息及时传递。

- 协同合作： 促进甲乙双方及相关部门的紧密合作，共同解决项目问题。

- 高效决策： 建立快速决策机制，应对项目实施过程中的突发情况。

## 2. 项目管理组织结构

graph TD
    A[甲方项目管理委员会] --> B(甲方项目经理)
    A --> C(乙方项目经理)
    B --> D(甲方业务部门代表)
    B --> E(甲方IT技术人员)
    B --> F(甲方消防管理人员)
    C --> G(乙方系统架构师)
    C --> H(乙方软件开发工程师)
    C --> I(乙方硬件工程师/安装调试人员)
    C --> J(乙方测试工程师)
    C --> K(乙方运维工程师)
    C --> L(乙方培训讲师)
    G --> H
    G --> I
    G --> J
    G --> K
    G --> L

## 3. 职责分工

### 3.1 甲方职责

- 甲方项目管理委员会：

  - 项目最高决策机构，负责项目重大事项的审批。

  - 提供项目所需资源，协调内部各部门支持。

  - 监督项目整体进度和质量。

- 甲方项目经理：

  - 甲方项目总负责人，负责与乙方项目经理的日常沟通与协调。

  - 组织甲方内部资源，确保项目顺利进行。

  - 参与项目需求确认、设计评审和验收。

  - 协调解决项目实施过程中甲方内部的问题。

- 甲方业务部门代表：

  - 提供业务需求，参与需求分析和功能测试。

  - 对系统功能和业务流程进行确认。

- 甲方IT技术人员：

  - 提供项目所需网络环境、服务器资源。

  - 协助乙方进行系统部署、集成和联调。

  - 参与系统测试和技术验证。

- 甲方消防管理人员：

  - 提供消防专业知识和管理经验。

  - 参与系统功能测试和验收，确保系统符合消防管理要求。

### 3.2 乙方职责

- 乙方项目经理：

  - 乙方项目总负责人，负责项目整体规划、组织、实施和控制。

  - 制定详细的项目计划，并监督执行。

  - 管理项目团队，分配任务，协调资源。

  - 负责项目风险管理和问题解决。

  - 定期向甲方汇报项目进度和状态。

- 乙方系统架构师：

  - 负责系统整体技术架构设计和技术选型。

  - 确保系统设计的合理性、可扩展性和安全性。

  - 指导开发团队进行技术实现。

- 乙方软件开发工程师：

  - 根据需求和设计文档进行软件开发。

  - 负责代码编写、单元测试和联调。

  - 解决开发过程中的技术问题。

- 乙方硬件工程师/安装调试人员：

  - 负责前端设备的采购、安装、调试和维护。

  - 确保设备正常运行并与平台对接。

- 乙方测试工程师：

  - 制定测试计划和测试用例。

  - 执行系统功能测试、性能测试和集成测试。

  - 记录和跟踪缺陷，确保系统质量。

- 乙方运维工程师：

  - 负责系统上线后的日常运维、监控和故障处理。

  - 执行定期巡检、数据备份和系统优化。

  - 提供技术支持和问题解答。

- 乙方培训讲师：

  - 根据培训计划，对甲方人员进行系统操作、维护和管理培训。

  - 编写培训教材和操作手册。

## 4. 沟通机制

- 日常沟通： 甲乙双方项目经理保持日常沟通，及时同步项目进展和问题。

- 周例会： 每周召开项目例会，回顾上周工作，计划本周工作，讨论并解决问题。

- 月度汇报： 每月向甲方项目管理委员会提交月度项目进度报告。

- 专题会议： 针对特定技术问题或重大决策，随时组织专题会议。

- 书面沟通： 所有重要决策、变更请求和确认均需通过书面形式进行。

## 5. 成员名单和通讯方式

甲方：

| 姓名 | 职务 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| [甲方项目经理姓名] | 甲方项目经理 | [电话] | [邮箱] |
| [甲方业务部门代表姓名] | 业务部门代表 | [电话] | [邮箱] |
| [甲方IT技术人员姓名] | IT技术人员 | [电话] | [邮箱] |
| [甲方消防管理人员姓名] | 消防管理人员 | [电话] | [邮箱] |

乙方：

| 姓名 | 职务 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| [乙方项目经理姓名] | 乙方项目经理 | [电话] | [邮箱] |
| [乙方系统架构师姓名] | 系统架构师 | [电话] | [邮箱] |
| [乙方软件开发工程师姓名] | 软件开发工程师 | [电话] | [邮箱] |
| [乙方硬件工程师姓名] | 硬件工程师 | [电话] | [邮箱] |
| [乙方测试工程师姓名] | 测试工程师 | [电话] | [邮箱] |
| [乙方运维工程师姓名] | 运维工程师 | [电话] | [邮箱] |
| [乙方培训讲师姓名] | 培训讲师 | [电话] | [邮箱] |